估机狮 — C 端回收小程序

软 件 开 发 需 求 文 档

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 产品名称 | 估机狮 |
| 文档版本 | V6.4 |
| 创建日期 | 2026-07-26 |
| 文档状态 | 一期开发确认版 |

—— 一期开发确认版 ——

# 一、文档信息

## 1.1 文档说明

本需求文档基于 V6.4 版本编写，是《估机狮》C 端回收小程序一期开发的最终确认版。文档面向研发、测试、产品、运营、渠道合作方等所有项目相关方，作为开发、验收、运营的基准依据。

## 1.2 版本历史

| 版本 | 日期 | 核心变更 |
| --- | --- | --- |
| V0.1 - V5.2 | 2026-07-06~08 | 从业务流程梳理到完整PRD，确定门店引流、分销裂变等核心模式 |
| V6.0 | 2026-07-25 | 架构大升级。新增推广人员、渠道合作方角色；砍掉C端分销；引入AI智能体作为统一估价前端；增加物流发货、保证金管理等模块；全部端改用小程序 |
| V6.1 | 2026-07-25 | 新增虚拟账户延迟结算、八大预留接口、AI兜底方案、多品类价格配置、部门子账号权限体系、全平台数据导出、渠道商交易返利 |
| V6.2 | 2026-07-25 | 新增门店老板数据看板、渠道商移动端数据看板、门店版底部导航升级为五个Tab |
| V6.3 | 2026-07-25 | 新增两个月上线计划、功能优先级划分、外包+AI辅助+交付源码费用预算、合同关键条款 |
| V6.4 | 2026-07-26 | 1.门店和推广自选物流可复制物流订单号，系统追踪物流进程；2.C端第三区一期所有品类上线；3.第四区二手手机可点击查看回收价格，抓取库存数据，按百分比下调展示；4.推广人员保证金调整为5000-10000元；5.取消线上培训中心，改为线下培训；6.取消机况折扣规则，仅用价格下调百分比开关；7.AI对话引导流程优化：区分废旧/二手分别引导，废旧引导拍照型号开机屏坏，二手引导型号内存成色，均告知预估价格以当面验机为准 |

## 1.3 目录

1. 产品概述与核心目标

2. 用户角色与使用端

3. 账号准入与登录规则

4. 核心业务流程

5. C 端微信小程序功能需求

6. 门店老板版小程序功能需求

7. 推广人员版小程序功能需求

8. Web 运营后台功能需求

9. AI 智能体功能需求

10. 核心规则配置

11. 平台化扩展预留接口

12. 外部依赖与接口

13. 两个月上线计划与功能优先级

14. 研发费用预算（外包+AI 辅助+交付源码）

15. 合同关键条款

# 二、产品概述与核心目标

## 2.1 产品定位

估机狮 是一个以 AI 智能体 为前端入口，连接 C 端卖机用户、B 端合作门店、推广人员 的废旧数码回收服务平台。

核心差异点：

AI 智能体驱动：用户通过微信客服对话即可完成估价，自动区分废旧/二手，分别引导，无需手动点选复杂选项

双模式并行：门店到店回收与推广人员现场收机两种模式同时存在，服务不同场景

物流闭环：对接京东物流，门店和推广人员可一键发货至公司，也可自行选择物流并复制单号追踪

SaaS 商业模式：向门店老板销售软件服务；推广人员模式赚取回收差价

资金安全：虚拟账户延迟结算，公司质检部门确认后才解冻金额

数据赋能：门店老板和渠道商在手机上可实时查看经营数据、利润报表

平台化架构：预留八大扩展接口，打造回收交易中台

数据驱动运营：全平台支持 Excel 导出、时间筛选、订单 ID 搜索，各部门权限分离

## 2.2 一期核心目标（两个月内）

跑通 AI 智能体估价闭环：用户对话估价 → 查看门店 → 到店或现场成交

验证双模式：门店 SaaS 模式和推广人员现场收机模式，分别跑通数据

建立物流闭环：对接京东物流，实现一键发货、物流追踪、自选物流单号追踪

建立资金安全闭环：虚拟账户冻结/解冻机制，公司先收货后结算

让门店老板用起来：核心功能完整，数据看板简单可用

## 2.3 产品核心价值

| 用户 | 核心价值 |
| --- | --- |
| C 端用户 | 对话式估价或自主查价，价格透明，就近门店交易 |
| 门店老板 | AI 引流获客，客户管理，一键发货，实时数据看板 |
| 推广人员 | 扫码获客，现场收机交公司，质检后拿差价 |
| 渠道合作方 | 发展门店赚交易流水返利，手机查看下线门店交易数据 |
| 平台运营 | 统一管理价格、门店、人员、物流、资金，数据可查可导出 |

# 三、用户角色与使用端

| 角色 | 核心需求 | 一期使用端 | 是否需要申请 |
| --- | --- | --- | --- |
| C 端用户 | 快速查价、信任门店、高价卖出 | C 端微信小程序 + AI 智能体（微信客服） | 否，微信授权自动登录 |
| 门店老板 | 接收客户线索、一键发货、自主管理、查看经营数据 | 门店老板版微信小程序 | 是，签署合作协议后后台开账号 |
| 推广人员 | 自助申请、获取推广码、分享获客、现场收机交公司、查看收益 | 推广人员版微信小程序 | 是，签署合作协议并缴纳保证金后开账号 |
| 渠道合作方 | 发展门店、查看下线交易数据、获取流水返利 | 渠道商移动端数据看板（复用门店版小程序，按角色切换） | 是，签署合作协议后开账号 |
| 平台运营 | 管理价格/门店/人员/订单/物流 | Web 后台管理系统（运营部） | 公司内部账号 |
| 平台质检 | 收货质检、确认合格、调整价格、驳回订单 | Web 后台管理系统（质检部） | 公司内部账号 |
| 平台客服 | 处理用户投诉、咨询、纠纷 | Web 后台管理系统（客服部） | 公司内部账号 |
| 平台财务 | 对账、提现审核、保证金管理 | Web 后台管理系统（财务部） | 公司内部账号 |

# 四、账号准入与登录规则

## 4.1 账号体系说明

| 角色 | 登录方式 | 合作协议 | 物流协议 | 保证金 | 谁开账号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C 端用户 | 微信授权自动登录 | 否 | 否 | 否 | 自动 |
| 门店老板 | 独立账号+密码登录 | 必须签署 | 可选签署 | 无 | 运营手动创建 |
| 推广人员 | 独立账号+密码登录 | 必须签署 | 可选签署 | 5000-10000 元 | 运营手动创建 |
| 渠道合作方 | 独立账号+密码登录 | 必须签署 | 无 | 待定 | 运营手动创建 |
| 平台内部 | 独立账号+密码登录 | 劳动合同 | 无 | 无 | 超级管理员创建 |

## 4.2 合作协议与物流协议说明

| 协议类型 | 是否必须签署 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 合作协议 | 必须签署 | 成为平台合作伙伴的前提条件。规定双方权利义务、结算规则、违约责任等。未签署者无法开通账号 |
| 物流协议 | 可选签署 | 仅当使用公司合作的京东物流时需签署，享受优惠运费。不使用公司物流则无需签署，可自行选择物流公司发货，手动输入物流单号，系统追踪物流进程 |

## 4.3 账号开通流程

| 步骤 | 说明 |
| --- | --- |
| 1. 商务洽谈 | 与门店老板/推广人员/渠道合作方进行商务沟通 |
| 2. 签署合作协议（必须） | 双方签署专门的合作协议 |
| 3. 缴纳费用 | 门店老板：无需缴纳平台费用；推广人员：缴纳保证金 5000-10000 元 |
| 4. 后台开账号 | 运营人员在 Web 后台手动创建账号，设置初始密码 |
| 5. 下发账号 | 通过短信或微信，将账号密码发送给用户 |
| 6. 首次登录 | 用户使用账号密码登录，首次登录强制修改密码 |
| 7. 选择物流方式 | 如需使用公司合作京东物流，签署物流协议后开通权限 |

## 4.4 登录页面

| 功能点 | 详细说明 |
| --- | --- |
| 页面位置 | 门店老板版小程序和推广人员版小程序的入口页 |
| 输入项 | 账号（手机号）、密码 |
| 操作按钮 | 「登录」、「忘记密码」 |
| 登录验证 | 调用后台接口验证账号密码，验证通过后进入对应角色界面 |
| 登录失败提示 | "账号或密码错误，请重试" |
| 无账号提示 | 页面底部文字："如需开通账号，请联系客服：400-XXX-XXXX" |
| 首次登录 | 强制跳转修改密码页面 |

## 4.5 权限控制

| 规则项 | 说明 |
| --- | --- |
| 未登录拦截 | 未登录状态下，无法查看门店老板版或推广人员版的任何页面内容 |
| 角色隔离 | 门店老板账号登录后，只能看到门店老板版界面；推广人员账号登录后，只能看到推广人员版界面；渠道商账号登录后，自动切换为渠道商数据看板 |
| 账号停用 | 运营后台可手动停用账号。停用后，该账号立即无法登录 |
| 自动退出 | 连续 30 天未登录，系统自动退出，需重新登录 |

# 五、核心业务流程

## 5.1 C 端用户到店回收流程（门店老板模式）

用户通过搜索或分享，进入 C 端小程序

用户可通过 AI 智能体对话估价，或 估价入口自主搜索查价

AI 智能体自动区分废旧手机/二手手机，分别引导估价

查看估价后，可在附近门店页面查看就近门店信息（门头照、地址、电话、微信）

用户可拨打门店电话或添加微信，自行到店

门店老板线下检测、议价、成交收款。手机归门店老板自行处理

## 5.2 门店老板线上交易发货流程

门店老板在门店版小程序，通过 AI 智能体自主估价

决定将手机卖给公司，一键生成发货单

点击「立即发走」（需签署物流协议，使用京东物流优惠价）或「自行发货」（选择其他物流公司，手动输入物流单号，系统追踪物流进程）

支付运费，寄出手机

发货后，AI 估价金额进入门店老板的 冻结余额

公司收到手机，质检部 进行质检

质检通过，质检部 点击"确认收货质检通过"，冻结余额解冻为可用余额，门店老板可提现

此笔交易数据自动记录，关联至所属 渠道商，纳入渠道商返利计算

门店老板可在 数据看板 实时查看本月利润、回收成本、发货结算等经营数据

## 5.3 推广人员收机流程

推广人员与公司签署合作协议，缴纳保证金 5000-10000 元，后台手动开通账号

推广人员登录推广人员版小程序，获取 专属推广二维码

推广人员分享二维码至朋友圈、微信群

用户扫码，进入 AI 智能体完成估价。系统记录 本次绑定关系（一次一绑，单次有效）

推广人员联系用户，现场看机

推广人员用推广版小程序，对照 验机清单 逐项确认

确认无误，点击"确认成交"，触发 公司打款给用户（公司线上打款至用户微信零钱）

推广人员的差价佣金，进入 冻结余额

推广人员通过「立即发走」或「自行发货」将手机寄回公司。自行发货可手动输入物流单号，系统追踪物流进程

公司质检部 质检确认无误，点击"确认收货质检通过"，冻结余额解冻为可用余额，推广人员可提现

绑定关系规则：

一次一绑，单次有效。交易结束（成交或关闭）后自动解除

用户扫了多个码，以 最后一次扫码 为准

用户扫码后 72 小时内未成交，绑定关系自动失效

推广人员离职或退出，二维码立即失效

推广人员 必须亲手把手机交给公司。用户自己去了门店，推广员无任何收益

## 5.4 AI 识别失败自动转门店流程

AI 连续两次无法识别用户描述的型号

AI 自动回复引导话术，并自动推送 C 端小程序卡片

用户进入小程序，在附近门店页面查看就近门店信息

用户自行联系门店老板，完成线下估价和交易

## 5.5 C 端用户自主搜索查价流程

用户打开 C 端小程序，点击底部 估价入口 Tab

进入估价页面，顶部搜索栏输入型号

也可通过品类入口或品牌入口浏览机型

点击目标机型，进入价格详情页

页面展示 报废回收价 和 二手回收价

下方可切换到附近门店页面，查看就近门店信息，引导到店交易

## 5.6 渠道商返利流程

渠道商发展门店老板入驻平台

门店老板通过平台进行 线上交易（估价→发货→质检→打款）

系统自动记录每笔交易的：订单 ID、门店、金额、时间

系统自动关联该门店所属渠道商

渠道商登录小程序，实时查看名下所有门店的交易流水和预估返利

按月结算，根据交易流水和返利比例，结算渠道商返利。一期手动 Excel 计算，下期系统自动

# 六、C 端微信小程序功能需求

## 6.1 底部导航

| Tab | 点击后跳转 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 附近门店 | 附近门店列表页 | 默认首页，打开小程序就看到附近门店 |
| 估价入口 | 估价页面 | 搜索型号、滚动数据、品类入口、品牌展示 |
| 我的 | 个人中心 | 我的订单、成为推广员、联系客服 |

## 6.2 附近门店页（默认首页）

| 功能点 | 详细说明 |
| --- | --- |
| 页面标题 | "附近回收门店" |
| 门店列表 | 自动定位，所有门店按距离由近到远排序 |
| 单店卡片 | 门头大图、店名、详细地址、距离（xx km） |
| 操作按钮 | 「拨打电话」、「添加微信」、「一键导航」 |
| 两公里优先 | 两公里范围内的门店置顶显示，带"最近"标签 |

## 6.3 估价入口页

| 区块 | 功能点 | 详细说明 |
| --- | --- | --- |
| 顶部 | 搜索栏 | 支持用户手动输入手机型号，直接查询价格 |
| 第二区 | 实时回收数据滚动 | 滚动展示近期真实成交记录。文案模板："重庆渝北区 王先生 iPhone 6 回收成功 ¥70"。一期用静态种子数据 |
| 第三区 | 回收品类入口 | 以图标形式展示：废旧手机、废旧平板、废旧笔记本、废旧电脑/主机。一期全部品类上线 |
| 第四区 | 二手手机品牌展示 | 展示主要二手手机品牌入口（苹果、华为、小米、OPPO、vivo 等）。一期可点击进入，查看二手回收价格。价格从库存系统 API 同步，按后台设置的百分比下调后展示 |

## 6.4 自主查价功能

| 页面 | 功能点 | 详细说明 |
| --- | --- | --- |
| 机型列表页 | 搜索框 | 支持输入型号关键词搜索 |
| 机型列表页 | 机型卡片 | 机型图片、型号名称、报废回收价（红色）、二手回收价（绿色） |
| 价格详情页 | 价格展示区 | 大字突出：报废回收价 ¥XX、二手回收价 ¥XX |
| 价格详情页 | 价格说明 | "以上价格为 AI 预估，仅供参考。最终价格以门店现场当面验机确认为准" |
| 价格详情页 | 引导到店 | 下方显示就近门店信息，可一键拨号或导航 |

## 6.5 估价结果页（AI 智能体跳转）

| 功能点 | 详细说明 |
| --- | --- |
| 价格展示 | 从 AI 智能体跳转而来，显示预估回收价和机型信息 |
| 引导到店 | 提示"此为预估价格，仅供参考，最终价格以门店当面验机确认为准"。下方显示就近门店信息 |

## 6.6 个人中心（我的）

| 功能点 | 详细说明 |
| --- | --- |
| 我的订单 | 订单记录列表，状态：已估价、已成交 |
| 成为推广员 | 入口，点击进入自助申请页面。一期仅做表单提交，后台手动审核 |
| 联系客服 | 拨打平台客服电话 |

## 6.7 推广员自助申请（简化版）

| 步骤 | 说明 |
| --- | --- |
| 入口 | C 端小程序"我的"页面，"成为推广员"按钮 |
| 填写信息 | 姓名、手机号 |
| 同意协议 | 阅读并勾选推广员合作协议 |
| 提交审核 | 提交后显示"申请已提交，请等待审核" |
| 后台处理 | 运营手动审核、签署合同、缴纳保证金 5000-10000 元、开通账号 |

# 七、门店老板版小程序功能需求

## 7.0 登录页面

| 功能点 | 详细说明 |
| --- | --- |
| 页面位置 | 门店老板版小程序的入口页，未登录时显示 |
| 输入项 | 账号（手机号）、密码 |
| 操作按钮 | 「登录」 |
| 登录成功 | 进入门店老板版首页 |
| 登录失败 | 提示"账号或密码错误" |
| 忘记密码 | 点击后通过手机验证码重置密码 |
| 无账号提示 | 底部文字："如需开通账号，请联系客服" |

## 7.1 底部导航

| Tab | 点击后跳转 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 首页 | 首页 | 今日新订单数、待发货数、钱包概览 |
| 订单 | 订单管理 | 新订单列表、已成交订单 |
| 发货 | 发货管理 | 待发货列表、立即发走、自行发货 |
| 数据 | 数据看板 | 用户增长、回收利润、发货结算 |
| 我的 | 个人中心 | 店铺信息、我的钱包、提现 |

## 7.2 首页

| 功能点 | 详细说明 |
| --- | --- |
| 今日新订单数 | 待处理的用户留资数量 |
| 待发货数 | 已确认要卖给公司、待发货的订单数 |
| 我的钱包概览 | 冻结余额、可用余额简要显示 |

## 7.3 订单管理

| 功能点 | 详细说明 |
| --- | --- |
| 新订单列表 | 用户昵称、机型、估价、联系方式、提交时间 |
| 操作按钮 | 「拨打电话」、「确认成交」 |
| 已成交订单 | 历史成交记录 |

## 7.4 发货管理

| 功能点 | 详细说明 |
| --- | --- |
| 待发货列表 | 已确认卖给公司的订单 |
| 「立即发走」（京东物流） | 需签署物流协议后才可使用。点击后自动填入公司收件信息，对接京东物流下单，享受优惠运费 |
| 「自行发货」 | 无需签署物流协议。自行选择物流公司寄出，手动输入物流单号，系统自动追踪物流进程 |
| 发货记录 | 物流单号、物流公司、物流状态追踪 |
| 发货后状态 | 发货后，对应订单的估价金额自动进入"冻结余额" |

## 7.5 AI 智能体

| 功能点 | 详细说明 |
| --- | --- |
| 估价入口 | 在首页或底部导航有入口，点击进入对话估价 |
| 一键转发货 | 估价合适后，可直接生成发货单，跳转物流下单 |

## 7.6 数据看板（底部导航第四个 Tab，一期简化版）

一期仅做核心指标展示，不做趋势图和导出功能。

1. 用户增长数据

| 指标 | 说明 |
| --- | --- |
| 本月新增客户数 | 通过平台引流到该门店的新客户数量 |
| 累计客户数 | 历史所有引流客户总数 |

2. 回收利润数据

| 指标 | 说明 |
| --- | --- |
| 本月回收单数 | 本月成功回收的手机总台数 |
| 本月回收总成本 | 本月付给用户的回收款总额（线下支付 + 线上发货结算） |
| 本月回收总营收 | 本月回收手机再销售后的总收入（门店自己卖的 + 发给公司结算的） |
| 本月毛利 | 营收 - 成本 |
| 本月利润率 | 毛利 ÷ 营收 × 100% |

3. 发货给公司的数据

| 指标 | 说明 |
| --- | --- |
| 本月发货单数 | 本月通过平台发给公司的订单数 |
| 本月发货结算金额 | 公司质检后打款的总金额 |
| 待结算金额 | 已发货但公司还未质检确认的金额（冻结余额汇总） |

## 7.7 我的

| 功能点 | 详细说明 |
| --- | --- |
| 店铺信息 | 门头照、店名、地址、电话、微信。支持自行上传/修改门头照和店铺图片 |
| 我的钱包 | 冻结余额、可用余额、资金流水（冻结/解冻/提现记录） |
| 提现按钮 | 可用余额大于 0 时，可发起提现至微信零钱 |

# 八、推广人员版小程序功能需求

## 8.0 登录页面

| 功能点 | 详细说明 |
| --- | --- |
| 页面位置 | 推广人员版小程序的入口页，未登录时显示 |
| 输入项 | 账号（手机号）、密码 |
| 操作按钮 | 「登录」 |
| 登录成功 | 进入推广人员版首页 |
| 登录失败 | 提示"账号或密码错误" |
| 忘记密码 | 点击后通过手机验证码重置密码 |
| 无账号提示 | 底部文字："如需成为推广员，请在估机狮小程序中申请" |

## 8.1 首页（我的收益）

| 功能点 | 详细说明 |
| --- | --- |
| 核心数据 | 累计成交单数 |
| 我的钱包 | 冻结余额、可用余额 |
| 核心操作 | 「立即提现」按钮 |

## 8.2 推广（我的二维码）

| 功能点 | 详细说明 |
| --- | --- |
| 专属二维码 | 展示推广人员的永久专属二维码（离职或退出时失效） |
| 分享按钮 | 一键分享小程序卡片至微信好友、群、朋友圈 |
| 绑定规则说明 | 页面底部文字说明："扫码客户仅限本次交易绑定，交易结束自动解除" |

## 8.3 订单（我的客户）

| 功能点 | 详细说明 |
| --- | --- |
| 客户列表 | 所有通过其推广码进来的客户 |
| 客户状态 | 已扫码、已成交、已发货、已结算 |
| 验机清单 | 现场勾选确认项：品牌型号、开机情况、屏幕状况、机身外观、能否进系统 |
| 「确认成交」 | 验机无误后点击，触发公司打款给用户，差价佣金进入冻结余额 |

## 8.4 发货管理

| 功能点 | 详细说明 |
| --- | --- |
| 待发货列表 | 已确认成交、待寄回公司的订单 |
| 「立即发走」（京东物流） | 需签署物流协议后才可使用。对接京东物流，生成运单，享受优惠运费 |
| 「自行发货」 | 无需签署物流协议。自行选择物流公司寄出，手动输入物流单号，系统自动追踪物流进程 |
| 发货记录 | 物流单号、物流公司、物流状态追踪 |

## 8.5 AI 智能体

| 功能点 | 详细说明 |
| --- | --- |
| 估价入口 | 底部导航，帮用户估价，引导成交 |

## 8.6 我的

| 功能点 | 详细说明 |
| --- | --- |
| 我的钱包 | 冻结余额、可用余额、资金流水（冻结/解冻/提现记录） |
| 保证金账户 | 余额（5000-10000 元）、扣罚记录、退还申请 |
| 个人资料 | 支持上传身份证照片、本人照片，后台审核 |
| 线下培训 | 推广人员需参加公司组织的线下培训，培训通过后方可开通账号 |

# 九、Web 运营后台功能需求

## 9.0 全平台通用功能

| 功能点 | 详细说明 |
| --- | --- |
| Excel 导出 | 一期仅订单管理支持导出 |
| 时间筛选 | 所有列表支持按时间范围筛选（今日、昨日、近 7 天、近 30 天、自定义时间段） |
| 搜索框 | 支持按订单 ID、手机号、门店名称等关键词搜索 |
| 分页显示 | 每页默认显示 20 条，支持切换 50 条/100 条 |
| 排序功能 | 支持按时间、金额、数量等字段升降序排列 |

## 9.1 控制台

| 功能点 | 详细说明 |
| --- | --- |
| 今日数据概览 | 新增订单数、成交单数、发货单数、待质检单数 |
| 用户增长量 | 今日新增 C 端用户数、累计用户数 |
| 门店数量统计 | 合作门店总数、本月新增门店数、活跃门店数 |
| 收益概览 | 今日预估收益、本月累计收益、各品类收益占比 |
| 实时刷新 | 数据每 5 分钟自动刷新 |

## 9.2 价格管理

| 功能点 | 详细说明 |
| --- | --- |
| 库存系统 API 对接 | 定时同步基准价格、机型图片等基础数据，记录同步日志 |
| 多品类价格比例配置（百分比调价开关） | 运营可为不同品类独立设置前端展示的价格下调比例。所有品类均通过百分比开关调价，库存系统调价后估机狮自动同步：废旧手机（默认下调 30%）、二手良品手机（默认下调 15%）、废旧笔记本（默认下调 30%）、废旧主机（默认下调 30%）。修改后前端立即同步更新 |
| 无需机况折扣规则 | 价格仅通过百分比下调开关控制，不设机况折扣 |

价格计算公式（简化版）：

废旧手机展示价 = 库存基准价 × (1 - 废旧手机下调比例)

二手手机展示价 = 库存基准价 × (1 - 二手手机下调比例)

废旧笔记本展示价 = 库存基准价 × (1 - 废旧笔记本下调比例)

废旧主机展示价 = 库存基准价 × (1 - 废旧主机下调比例)

## 9.3 订单管理

| 功能点 | 详细说明 |
| --- | --- |
| 全量订单池 | 所有估价、成交、发货记录 |
| 订单 ID | 每个订单自动生成唯一 ID，格式：GS20260726XXXXX |
| ID 搜索 | 支持输入订单 ID 精确搜索 |
| 时间筛选 | 支持按创建时间、成交时间、发货时间筛选 |
| 状态筛选 | 待处理、已成交、已发货、待质检、已结算、已驳回 |
| Excel 导出 | 支持按筛选结果导出订单明细表 |
| 订单详情 | 点击订单查看完整信息：用户信息、机型、估价、成交价、物流单号、物流公司、物流状态、质检结果、结算状态 |
| 质检确认 | 质检部专属按钮"确认收货质检通过"，触发冻结余额解冻 |
| 结算调整 | 质检部操作，质检不符时修改结算金额，填写原因 |
| 质检驳回 | 质检部操作，严重不符时驳回订单，冻结余额清零 |

## 9.4 门店管理

| 功能点 | 详细说明 |
| --- | --- |
| 门店列表 | 审核、编辑、合作协议签署状态、物流协议签署状态 |
| 门店资料审核 | 门店老板上传的门头照、店内环境照、营业执照，后台审核后生效 |
| 门店图片管理 | 运营可查看、审核、替换门店展示图片 |
| 门店搜索 | 支持按门店名称、地址、联系人搜索 |
| 门店成交统计 | 各门店成交单数、成交金额、发货数量 |
| 门店钱包管理 | 查看冻结余额、可用余额、资金流水 |
| Excel 导出 | 支持导出全部门店信息及成交数据（一期简化，下期做） |

## 9.5 推广人员管理

| 功能点 | 详细说明 |
| --- | --- |
| 人员列表 | 审核状态、保证金缴纳状态（5000-10000 元）、合作协议签署状态、物流协议签署状态、二维码状态、线下培训通过状态 |
| 人员资料审核 | 推广人员上传的身份证照片、本人照片，后台审核后生效 |
| 人员搜索 | 支持按姓名、手机号搜索 |
| 佣金结算 | 质检确认后手动确认解冻 |
| 人员钱包管理 | 查看冻结余额、可用余额、资金流水 |
| 二维码管理 | 手动停用/启用二维码（离职时停用） |
| 成交统计 | 每个推广人员的成交单数、总金额、质检通过率 |
| Excel 导出 | 支持导出全部推广人员信息及成交数据（一期简化，下期做） |

## 9.6 渠道合作方管理

| 功能点 | 详细说明 |
| --- | --- |
| 账号开通 | 给渠道合作方开子账号，设置权限 |
| 渠道商移动端数据看板 | 渠道商登录门店版小程序时，系统判断角色为"渠道商"，自动展示渠道商专属数据看板 |
| 发展门店列表 | 查看其发展的所有门店：名称、地址、入驻时间、累计成交单数、累计交易金额 |
| 交易流水明细 | 按时间筛选，查看名下所有门店的每一笔成交记录：订单 ID、门店名称、机型、成交金额、交易时间 |
| 本月收益概览 | 本月总交易额、预估返利金额、已结算返利金额 |
| 收益报表 | 按月汇总返利明细，一期手动 Excel 计算 |
| 历史结算记录 | 查看每月的返利结算状态：待结算、已打款 |
| 业绩统计总览 | 平台运营端可查看所有渠道商的发展门店数、总交易流水、已结算佣金 |

## 9.7 物流管理

| 功能点 | 详细说明 |
| --- | --- |
| 京东 API 对接 | 运单查询、轨迹追踪（仅限签署物流协议的用户） |
| 公司收货地址 | 预设唯一收货地址，京东物流发货单自动填入 |
| 自行发货记录 | 门店/推广人员手动输入的物流单号，系统自动抓取物流轨迹，追踪物流进程 |

## 9.8 账号管理

| 功能点 | 详细说明 |
| --- | --- |
| 账号列表 | 管理所有门店老板、推广人员、渠道合作方的登录账号 |
| 合作协议签署状态 | 标记是否已签署合作协议。未签署者，无法开通账号 |
| 物流协议签署状态 | 标记是否已签署物流协议。未签署者，无法使用京东物流"立即发走"，但仍可"自行发货" |
| 创建账号 | 手动创建账号，填写手机号、初始密码、绑定角色 |
| 停用/启用 | 手动停用或启用账号 |
| 重置密码 | 运营手动重置，系统生成新密码并短信通知 |
| 登录日志 | 记录每个账号的登录时间、登录 IP |

## 9.9 部门与子账号管理（一期简化版）

一期只分两个角色：超级管理员和普通运营。质检、财务、客服的独立权限下期再做。

| 功能点 | 详细说明 |
| --- | --- |
| 超级管理员 | 所有权限 |
| 普通运营 | 订单查看、门店管理、推广人员管理、渠道管理、账号开通 |

## 9.10 财务统计（一期简化版）

| 功能点 | 详细说明 |
| --- | --- |
| 交易总览 | 全部成交订单的汇总数据：总单数、总金额、各品类占比 |
| 收益计算 | 平台收益自动计算：回收差价汇总、各门店贡献、各推广人员贡献 |
| 资金流水 | 所有冻结、解冻、提现、保证金缴纳/退还记录的完整列表 |
| 时间筛选 | 支持按日、周、月、季度、自定义时间段统计 |
| 对账报表 | 每月自动生成对账报表，包含：收入明细、支出明细、净利润 |
| 提现审核 | 手动审核提现申请，确认后触发企业付款 |
| Excel 导出 | 一期仅订单导出，财务报表导出下期做 |

# 十、AI 智能体功能需求

## 10.1 技术架构

基于微信客服接口 + 大语言模型

对接库存系统价格数据库

支持文字、图片、语音三种输入方式

自动识别用户角色（C 端用户/门店老板/推广人员），分别引导

自动区分废旧手机/二手手机，分别引导估价

## 10.2 对话引导流程

用户询问后，AI 首先判断是废旧还是二手：

废旧手机对话流程：

| 步骤 | AI 引导 | 用户操作 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 您好，请问您要回收的是什么品牌的手机？ | 文字/语音回复品牌名称 |
| 2 | 请问具体是什么型号？方便的话可以拍照上传手机照片 | 文字回复型号，或上传手机照片 |
| 3 | 这台手机是哪种情况？请选择：A.不开机、屏幕坏 B.开机、屏幕坏 C.其他情况 | 用户选择或描述 |
| 4 | 好的，正在为您估价……根据您描述的[型号][机况]，预估回收价为 ¥XX。此为 AI 预估价格，仅供参考，实际价格需当面验机确认。 | AI 返回报价 |
| 5 | 为您查找最近的门店，您也可以点击下方卡片查看附近门店信息 | 推送小程序卡片 |

二手手机对话流程：

| 步骤 | AI 引导 | 用户操作 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 您好，请问您的手机是什么品牌和型号？ | 文字/语音回复 |
| 2 | 请问内存大小是多少？比如 64G、128G、256G | 文字/语音回复 |
| 3 | 手机成色如何？请描述：外观有无划痕磕碰、屏幕有无划痕、功能是否正常 | 文字描述或上传照片 |
| 4 | 好的，正在为您估价……根据您描述的[型号][内存][成色]，预估回收价为 ¥XX。此为 AI 预估价格，仅供参考，实际价格需当面验机确认。 | AI 返回报价 |
| 5 | 为您查找最近的门店，您也可以点击下方卡片查看附近门店信息 | 推送小程序卡片 |

所有报价话术统一结尾：

"此为 AI 预估价格，仅供参考，最终实际价格需当面验机确认。"

## 10.3 报价逻辑

AI 收集完信息后，判断废旧/二手

根据品类调取库存系统中的基准价

废旧手机：展示价 = 库存基准价 × (1 - 废旧手机下调比例)

二手手机：展示价 = 库存基准价 × (1 - 二手手机下调比例)

报价时自动附加"预估价格，当面验机确认"的提醒

## 10.4 兜底方案

| 场景 | 处理方式 |
| --- | --- |
| AI 连续两次无法识别型号 | AI 自动回复："您描述的机型我需要进一步确认，正在为您查找最近的门店……" 系统自动推送 C 端小程序卡片，用户进入后查看就近门店信息，自行联系门店老板完成估价和交易 |
| 数据库无匹配价格 | AI 回复预估价格区间，并提示"此为预估，以门店当面验机为准"，同时推送就近门店信息 |
| 用户上传照片模糊 | AI 回复："照片不太清晰，您方便重新拍一张吗？或者直接告诉我型号，我帮您估价" |

设计原则：全自动，无需平台人工介入。

## 10.5 角色识别

C 端用户扫码 → 按 C 端流程引导，先判断废旧/二手，再分别引导

门店老板从小程序进入 → 按门店端流程引导（直接报价，不引导到店）

推广人员从小程序进入 → 按推广端流程引导

# 十一、核心规则配置

## 11.1 价格规则

| 规则项 | 说明 |
| --- | --- |
| 基准价来源 | 通过 API 从库存系统定时同步。库存系统调价，估机狮自动同步 |
| 前端展示价公式 | 废旧手机：展示价 = 库存基准价 × (1 - 废旧手机下调比例)；二手手机：展示价 = 库存基准价 × (1 - 二手手机下调比例)；废旧笔记本：展示价 = 库存基准价 × (1 - 废旧笔记本下调比例)；废旧主机：展示价 = 库存基准价 × (1 - 废旧主机下调比例) |
| 调价方式 | 仅通过后台百分比开关调价，不设机况折扣规则 |
| 调价权限 | 所有价格调整在库存系统完成，小程序自动同步。前端展示价格按百分比下调后显示 |

## 11.2 保证金规则

| 角色 | 保证金金额 | 退还规则 | 扣除场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门店老板 | 无 | 无 | 无 |
| 推广人员 | 5000-10000 元 | 不再合作时，无纠纷可申请退还 | 跑单、质检严重不符、丢件、违规操作 |

## 11.3 虚拟账户与延迟结算规则

| 规则项 | 说明 |
| --- | --- |
| 冻结机制 | 发货后，AI 估价金额自动进入"冻结余额"，不可提现 |
| 解冻条件 | 公司收货，质检部质检通过，手动确认后解冻 |
| 解冻后状态 | 冻结余额划转至"可用余额"，可发起提现 |
| 质检调整 | 质检不符时，质检部可修改结算金额后再确认 |
| 质检驳回 | 严重不符时，质检部可驳回订单，冻结余额清零 |
| 提现方式 | 从可用余额提现至微信零钱（商家转账到零钱） |

## 11.4 推广人员专属规则

| 规则项 | 说明 |
| --- | --- |
| 绑定关系 | 一次一绑，单次有效。交易结束（成交或关闭）后自动解除 |
| 收益条件 | 必须亲手把手机交给公司。用户自己去了门店，推广员无任何收益 |
| 收益方式 | 差价分成。AI 估价后，推广员现场验机确认，手机寄回公司，质检通过后差价进入可用余额 |
| 二维码时效 | 推广员在岗期间永久有效，离职或退出时立即失效 |
| 绑定冲突 | 用户扫了多个码，以最后一次扫码为准 |
| 超时失效 | 用户扫码后 72 小时内未成交，绑定关系自动解除 |
| 入职流程 | 自助申请 → 后台审核 → 签署合作协议 → 缴纳保证金 5000-10000 元 → 参加线下培训并通过 → 签署物流协议（可选） → 开通账号 |

## 11.5 渠道商返利规则

| 规则项 | 说明 |
| --- | --- |
| 返利依据 | 渠道商名下所有门店的实际线上交易流水（公司质检确认后的打款金额） |
| 返利比例 | 后台可配置，如交易额的 1%-3% |
| 结算周期 | 按月结算。一期手动 Excel 计算，下期系统自动 |
| 返利条件 | 仅计算门店发货给公司并质检通过的线上交易。门店自己线下收机处理的，不纳入返利计算 |

## 11.6 门店老板与推广人员核心区别

| 维度 | 推广人员 | 门店老板 |
| --- | --- | --- |
| 获客方式 | 分享自己的二维码 | 平台根据 LBS 自动分配 |
| 收机方式 | 自己上门或当面收 | 用户到店 |
| 手机归属 | 必须交给公司 | 自己处理 |
| 收益方式 | 差价分成（质检后结算） | 自己赚回收差价，或发货给公司赚平台结算价 |
| 保证金 | 5000-10000 元 | 无 |
| 合作协议 | 必须签署 | 必须签署 |
| 物流协议 | 可选签署 | 可选签署 |
| 绑定关系 | 一次一绑，单次有效 | LBS 分配，无绑定 |
| 数据看板 | 无（仅显示累计成交和收益） | 有（用户增长、利润分析） |
| 培训 | 线下培训，必须通过 | 无强制培训 |

## 11.7 防跑单机制

| 防线 | 机制 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 第一层：保证金 | 推广人员入职时缴纳 5000-10000 元保证金 | 跑一台 500 元的手机，保证金直接扣除。跑一单亏十单以上 |
| 第二层：延迟结算 | 佣金先冻结，质检通过后才解冻 | 手机不寄回，质检不通过，一分钱拿不到 |
| 第三层：实名认证 | 入驻时提交身份证、手机号、微信实名 | 跑单可追溯，公司有权报警或法律追责 |
| 第四层：账号封禁 | 确认跑单后，二维码立即失效，账号永久封禁，保证金不退 | 一次跑单，终身除名 |

## 11.8 物流规则

| 规则项 | 说明 |
| --- | --- |
| 物流合作方 | 京东物流（优惠价，需签署物流协议） |
| 自行发货 | 可选择任何物流公司，无需签署物流协议。手动输入物流单号，系统自动追踪物流进程 |
| 费用承担 | 发货方（门店老板或推广人员）承担运费 |
| 收货地址 | 系统预设唯一公司地址 |

# 十二、平台化扩展预留接口

八大预留接口，一期仅做接口定义、鉴权框架、API 文档，不做实际业务功能开发。

## 12.1 接口一：自有商城系统接口

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 应用场景 | 回收手机质检翻新后，自动上架至自营商城销售 |
| 连接方 | 估机狮 ↔ 自营商城系统 |
| 核心功能 | 商品自动上架、库存同步、订单联动 |
| 一期行动 | 预留接口定义和文档，待商城端确认后联调 |

## 12.2 接口二：第三方平台公司对接接口

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 应用场景 | 旧衣回收公司、物业公司、互联网回收平台等拥有 C 端用户流量的平台型公司，通过 API 调用估机狮的估价和物流能力，将手机回收业务外包给我们 |
| 连接方 | 估机狮 ↔ 第三方平台公司（非个人回收员） |
| 核心功能 | 估价接口、下单发货接口、订单查询接口、结算回调接口 |
| 认证方式 | 为每个合作平台分配唯一 AppID 和 API Key |
| 一期行动 | 接口定义、鉴权开发、文档编写，与一家合作方联调 |

## 12.3 接口三：回收商入驻与交易接口

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 应用场景 | 专业二手/报废手机回收商入驻平台，门店和推广人员可在平台上挂单竞拍 |
| 连接方 | 估机狮 ↔ 入驻回收商 |
| 核心功能 | 回收商入驻审核、交易大厅（货架）、报价竞拍、交易撮合结算、服务费抽成 |
| 一期行动 | 新增回收商角色和权限体系，预留交易大厅架构和接口定义 |

## 12.4 接口四：门店 C 端商城入驻接口

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 应用场景 | 门店老板在自营商城开设店铺，上架二手手机和配件，平台收取佣金 |
| 连接方 | 估机狮门店系统 ↔ 自营商城系统 |
| 核心功能 | 门店店铺开通、商品上架、C 端展示、订单管理、佣金结算 |
| 一期行动 | 预留接口定义，待商城多商户入驻模块开发后联调 |

## 12.5 接口五：内部配件输送接口

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 应用场景 | 平台集采配件（屏幕、电池等），通过内部 B2B 商城卖给门店老板 |
| 连接方 | 估机狮 ↔ 配件供应商 ↔ 门店 |
| 核心功能 | 配件商城（门店版内）、商品管理、门店采购下单、物流发货、对账结算 |
| 一期行动 | 门店版小程序新增配件商城模块占位，预留接口定义 |

## 12.6 接口六：以旧换新对接接口

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 应用场景 | 用户用旧手机回收款抵扣新手机价格，补差价换新。对接品牌手机厂商或经销商的以旧换新通道 |
| 连接方 | 估机狮 ↔ 品牌手机厂商/经销商 |
| 核心功能 | 旧机估价接口、以旧换新订单接口、新机价格查询接口、换新差价计算接口 |
| 一期行动 | 预留接口定义和文档，待与品牌方达成合作后联调 |

## 12.7 接口七：官方行货及分期付款对接接口

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 应用场景 | 用户回收旧手机后，购买官方全新行货手机，可选择分期付款 |
| 连接方 | 估机狮 ↔ 官方授权经销商 / 金融机构 |
| 核心功能 | 官方行货价格查询接口、分期方案查询接口、分期申请接口、订单同步接口 |
| 一期行动 | 预留接口定义和文档，待与经销商/金融机构达成合作后联调 |

## 12.8 接口八：开放性通用对接接口

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 应用场景 | 未来所有可能需要对接的外部系统：公司内部 ERP、官网/展示面系统、第三方小程序、其他回收平台、物业管理系统、金融机构系统等 |
| 连接方 | 估机狮 ↔ 任何需要对接的外部平台/系统/软件 |
| 核心功能 | 估价查询、订单创建、订单查询、物流查询、数据回调 |
| 认证方式 | 为每个对接方分配唯一 AppID 和 API Key，支持 IP 白名单、请求签名验证 |
| 文档要求 | 提供完整的《估机狮开放平台 API 对接文档》 |
| 一期行动 | 搭建开放平台基础框架；完成认证鉴权体系；输出 API 对接文档 V1.0；至少完成估价查询和订单查询两个核心接口的开发和联调 |

## 12.9 八大接口全景图

| 类型 | 编号 | 接口名称 | 连接方 | 一期行动 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内部打通 | 接口一 | 自有商城系统接口 | 估机狮 ↔ 自营商城 | 预留定义 |
| 内部打通 | 接口五 | 内部配件输送接口 | 估机狮 ↔ 供应商 ↔ 门店 | 占位预留 |
| 外部合作 | 接口二 | 第三方平台公司对接接口 | 估机狮 ↔ 外部平台公司 | 预留定义+鉴权开发 |
| 外部合作 | 接口三 | 回收商入驻与交易接口 | 估机狮 ↔ 入驻回收商 | 新增角色+预留架构 |
| 外部合作 | 接口六 | 以旧换新对接接口 | 估机狮 ↔ 品牌手机厂商/经销商 | 预留定义 |
| 外部合作 | 接口七 | 官方行货及分期付款对接接口 | 估机狮 ↔ 授权经销商/金融机构 | 预留定义 |
| 门店赋能 | 接口四 | 门店 C 端商城入驻接口 | 估机狮门店 ↔ 自营商城 | 预留定义 |
| 基础设施 | 接口八 | 开放性通用对接接口 | 估机狮 ↔ 任何外部系统 | 搭建基础框架+鉴权+API 文档 |

# 十三、外部依赖与接口

| 依赖项 | 用途 | 对接方 |
| --- | --- | --- |
| 库存系统 API | 获取基准回收价格、机型图片，库存调价同步估机狮 | 公司内部库存系统 |
| AI 智能体（微信客服） | 对话式估价，区分废旧/二手分别引导 | 微信客服接口 + 大语言模型 |
| 微信小程序 | C 端、门店版、推广版 | 微信公众平台 |
| 微信支付（商家转账到零钱） | 打款给用户、门店老板、推广人员 | 微信支付商户号 |
| 京东物流 API | 一键下单、运单追踪（需签署物流协议） | 京东物流开放平台 |
| 第三方物流追踪 API | 追踪自行发货的物流单号 | 快递 100 或各物流公司开放 API |
| 地图 API | 定位、距离计算 | 腾讯地图或高德地图 |